赣市府办字〔2026〕1号

赣州市人民政府办公室

关于印发赣州市中心城区2026年土地储备

计划和国有建设用地供应计划的通知

章贡区、南康区、赣县区人民政府，赣州经开区、赣州蓉江新区管委会，市政府有关部门，市属、驻市有关单位：

经市政府同意，现将《赣州市中心城区2026年土地储备计划》《赣州市中心城区2026年国有建设用地供应计划》印发给你们，请认真遵照执行。

2026年2月27日

（此件主动公开）

赣州市中心城区2026年土地储备计划

按照市委锚定“四个定位”、实现“六个突破”、强化“两个保障”的发展思路，为切实增强自然资源要素保障能力，优化土地资源配置效率，提升土地节约集约利用水平，充分发挥土地储备对重大项目的支撑作用，服务革命老区高质量发展示范区建设，依据《赣州市土地储备管理办法》，结合中心城区2026年重大项目落地、民生工程实施及经营性用地需求，制定本计划。

一、计划期限与范围

本计划期限为一年，即2026年1月1日至12月31日。计划适用范围为章贡区、赣州经开区、赣州蓉江新区、赣县区、南康区。

二、计划内容

（一）上年度末储备土地结转情况。截至2025年底，中心城区历年结转储备土地19150亩，其中：章贡区4168亩；赣州经开区7852亩；赣州蓉江新区2499亩；赣县区2689亩；南康区1942亩。

（二）年度新增储备土地计划。2026年拟新增储备土地11244亩。①当年计划新增报批拟收储土地2050亩，其中：章贡区428亩；赣州经开区314亩；赣州蓉江新区783亩；赣县区213亩；南康区312亩。②历年已报批未收储土地拟收储5172亩，其中：章贡区480亩；赣州经开区458亩；赣州蓉江新区733亩；赣县区1059亩；南康区2442亩。③国有存量土地拟收储4022亩。

（三）年度储备土地前期开发计划。2026年拟纳入年度储备土地前期开发6838亩，其中：章贡区908亩；赣州经开区773亩；赣州蓉江新区1130亩；赣县区1273亩；南康区2754亩。

（四）年度储备土地供应计划。2026年拟纳入年度土地供应计划10885亩，其中：章贡区1648亩；赣州经开区2002亩；赣州蓉江新区1218亩；赣县区2750亩；南康区3267亩。

（五）年度储备土地临时管护计划。2026年拟纳入年度储备土地临时管护计划11244亩，其中：章贡区1797亩；赣州经开区2078亩；赣州蓉江新区2025亩；赣县区2060亩；南康区3284亩。

（六）年度土地储备资金需求总量。2026年预计收储资金需求总量84.6亿元，其中：章贡区12.9亿元；赣州经开区28亿元；赣州蓉江新区9.1亿元；赣县区8.2亿元；南康区26.4亿元。

三、工作要求

（一）狠抓计划落实。各区政府（管委会）要将年度计划任务分解落实到岗到人，设立拟收储地块入库时间表，聚力解决拟收储地块入库的难点问题，高质量完成土地储备计划任务。因土地市场调控政策变化等因素导致计划发生变化的,市自然资源局要及时做好计划调整工作,将计划执行情况向市政府报告。

（二）力推政策落地。各区政府（管委会）要着力抓好《赣州市土地储备管理办法》落实，完善储备土地入库、出库、管护、临时利用等各项工作机制，做好拟收储土地的收回、收购、征收和储备土地的清表、管护、前期开发等工作，确保储备土地利用、管护到位。财政、生态环境、文物、林业等部门要加强配合，切实维护政府储备土地资产权益。

（三）规范资金使用。市财政局、市自然资源局要督促指导各区完善储备土地资金管理体制，规范使用土地储备专项债券资金，确保专款专用。按照市区分成相关规定，督促各区及时完成储备土地资金结算，核算土地收储成本。

附件：1．赣州市中心城区2026年土地储备计划汇总表

2．赣州市中心城区2026年土地储备计划明细表

附件1

赣州市中心城区2026年土地储备计划汇总表

单位：亩、万元

| 收储区域 | 历年储备土地结转面积 |  |  |  |  | 规划用途 |  |  |  | 2026年拟收储土地收储成本 | 2026年拟收储土地前期开发面积 | 2026年拟收储土地临时管护计划面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026年拟收储土地总面积 | 历年已报批拟收储土地面积 | 2026年新增报批拟收储土地面积 | 国有存量土地面积 | 商服用地面积 | 住宅用地面积 | 工矿仓储用地面积 | 公共管理与公共服务及其他用地面积 |  |  |  |
| 总计 | 19150 | 11244 | 5172 | 2050 | 4022 | 1610 | 4087 | 3088 | 2459 | 845551 | 6838 | 11244 |
| 章贡区 | 4168 | 1797 | 480 | 428 | 889 | 380 | 275 | 467 | 675 | 128938 | 908 | 1797 |
| 赣州 经开区 | 7852 | 2078 | 458 | 314 | 1306 | 392 | 809 | 325 | 552 | 279865 | 773 | 2078 |
| 赣州 蓉江新区 | 2499 | 2025 | 733 | 783 | 509 | 393 | 1204 | 30 | 398 | 90788 | 1130 | 2025 |
| 赣县区 | 2689 | 2060 | 1059 | 213 | 788 | 108 | 958 | 649 | 345 | 82404 | 1273 | 2060 |
| 南康区 | 1942 | 3284 | 2442 | 312 | 530 | 337 | 841 | 1617 | 489 | 263556 | 2754 | 3284 |

附件2

赣州市中心城区2026年土地储备计划明细表

单位：亩、万元

| 序号 | 收储区域（地块编号） |  |  |  |  | 规划用途 |  |  |  | 2026年拟储备土地收储成本 | 2026年拟收储土地前期开发面积 | 2026年拟收储土地临时管护计划面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026年拟收储土地总面积 | 历年已报批拟收储土地面积 | 2026年新增报批拟收储土地面积 | 国有存量土地面积 | 商服用地面积 | 住宅用地面积 | 工矿仓储用地面积 | 公共管理与公共服务及其他用地面积 |  |  |  |
| 合 计 |  | 11244 | 5172 | 2050 | 4022 | 1610 | 4087 | 3088 | 2459 | 845551 | 6838 | 11244 |
| 一、章贡区 |  | 1797 | 480 | 428 | 889 | 380 | 275 | 467 | 675 | 128938 | 908 | 1797 |
| 1 | 水西产业单元D04-02地块 | 140.7 | 140.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140.7 | 0.0 | 6752.2 | 140.7 | 140.7 |
| 2 | 水西产业单元B01-02地块 | 8.1 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.0 | 386.9 | 8.1 | 8.1 |
| 3 | 水西镇黄沙村 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1440.0 | 30.0 | 30.0 |
| 4 | 水西镇和乐村 | 29.1 | 0.0 | 29.1 | 0.0 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1395.4 | 29.1 | 29.1 |
| 5 | 水西镇赤珠村 | 50.9 | 23.6 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.9 | 2000.0 | 50.9 | 50.9 |
| 6 | 水西镇联三村 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1437.6 | 30.0 | 30.0 |
| 7 | 水西镇联三村 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 208.8 | 4.4 | 4.4 |
| 8 | 水西组团SX04-07-01地块 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 530.0 | 2.8 | 2.8 |
| 9 | 西隐山路 （浮江路-赣江大道） | 61.0 | 50.9 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 8000.0 | 61.0 | 61.0 |
| 10 | 浮江路 （东江源大道-西隐山路） | 32.8 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.8 | 2000.0 | 32.8 | 32.8 |
| 11 | 水西组团SX05-14-01地块 | 27.1 | 27.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 600.0 | 27.1 | 27.1 |
| 12 | 云丘路 （赣通大道-赣江大道） | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 672.0 | 10.0 | 10.0 |
| 13 | 储潭组团CT04-05-05地块 | 50.5 | 0.0 | 50.5 | 0.0 | 50.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4000.0 | 50.5 | 50.5 |
| 14 | 水东组团SD06-01-13地块 | 129.0 | 0.0 | 129.0 | 0.0 | 129.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6000.0 | 129.0 | 129.0 |
| 15 | 水东镇马祖岩村 | 150.0 | 0.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150.0 | 7200.0 | 150.0 | 150.0 |
| 16 | 沙河组团G5-1地块 | 48.8 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2340.5 | 48.8 | 48.8 |
| 17 | 沙河组团F5-3地块 | 27.3 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 1309.4 | 27.3 | 27.3 |
| 18 | 沙河组团D8地块 | 67.7 | 67.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.7 | 0.0 | 3251.5 | 67.7 | 67.7 |
| 19 | 沙石组团SS01-02-01地块 | 7.8 | 6.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 420.0 | 7.8 | 7.8 |
| 20 | 沙石镇水轮机厂周边地块 | 354.0 | 0.0 | 0.0 | 354.0 | 0.0 | 0.0 | 250.0 | 104.0 | 35747.0 | 0.0 | 354.0 |
| 21 | 水西组团赣冶片区 | 396.0 | 0.0 | 0.0 | 396.0 | 63.2 | 264.1 | 0.0 | 68.8 | 24565.4 | 0.0 | 396.0 |
| 22 | 水东组团粮库地块 | 139.1 | 0.0 | 0.0 | 139.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139.1 | 18681.1 | 0.0 | 139.1 |
| 二、赣州经开区 |  | 2078 | 458 | 314 | 1306 | 392 | 809 | 325 | 552 | 279865 | 773 | 2078 |
| 1 | 富强路（华裕路-章贡区边界） | 9.3 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 462.5 | 9.3 | 9.3 |
| 2 | 赣州综保区C-5/6-1地块、C-7/8 地块（岗边大道北侧、西环路东侧） | 324.8 | 324.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 324.8 | 0.0 | 16237.5 | 324.8 | 324.8 |
| 3 | 赣州经开区金湾大道北侧、大广高速 东侧地块 | 32.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 1222.1 | 32.0 | 32.0 |
| 4 | 赣州经开区金坪东路北侧、金赣路 西侧地块 | 101.3 | 101.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.3 | 4510.0 | 101.3 | 101.3 |
| 5 | 赣康路（客家大道—犹江路） | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 264.5 | 5.3 | 5.3 |
| 6 | 客家大道南侧、登峰大道西侧 | 110.5 | 0.0 | 0.0 | 110.5 | 94.7 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | 20300.0 | 0.0 | 110.5 |
| 7 | 赣州经开区铜铝产业园XC0103-03-02地块（赣州经开区秋山路东侧、江奥路北侧） | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 12.7 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1932.8 | 0.0 | 12.7 |
| 8 | 赣州经开区赣通大道南侧、华裕路 西侧 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 102.0 | 0.0 | 102.0 | 0.0 | 0.0 | 18902.7 | 0.0 | 102.0 |
| 9 | 赣州经开区西城区C-09-01地块一（赣州经开区凤凰路南侧、华丰路西侧） | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 32716.0 | 0.0 | 99.0 |
| 10 | 赣州经开区西城区F-21-02地块（赣州经开区华鑫路东侧、香江大道北侧） | 47.9 | 0.0 | 0.0 | 47.9 | 47.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19033.2 | 0.0 | 47.9 |
| 11 | 赣州经开区西城区I-06-01/05地块 （迎宾大道南侧、栖凤山路西侧） | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 11.2 | 2253.8 | 0.0 | 26.7 |
| 12 | 赣州经开区西城区I-06-05地块 （迎宾大道南侧、栖凤山路西侧） | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 3.8 | 482.9 | 0.0 | 18.0 |
| 13 | 赣州经开区西城区J-03-03/05/06地块（迎宾大道南侧、工业路西侧） | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 30.1 | 0.0 | 18.5 | 0.0 | 11.6 | 1404.5 | 0.0 | 30.1 |
| 14 | 赣州经开区西城区J-06-01/03地块 （迎宾大道南侧、宝福路西侧） | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 2.3 | 3613.8 | 0.0 | 16.3 |
| 15 | 赣州经开区西城区J-06-03/04/05地块（迎宾大道南侧、宝福路西侧） | 93.2 | 0.0 | 0.0 | 93.2 | 0.0 | 73.5 | 0.0 | 19.7 | 4720.7 | 0.0 | 93.2 |
| 16 | 赣州经开区西城区K-01-01/04地块一（迎宾大道南侧、金潭大道西侧） | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1024.2 | 0.0 | 5.4 |
| 17 | 赣州经开区西城区暨香港产业园北区K-01-01/04地块（迎宾大道以南、金潭大道以西） | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8506.0 | 0.0 | 76.0 |
| 18 | 赣州经开区西城区暨香港产业园北区H-03-09/10/13地块（迎宾大道以北、华坚路以西） | 60.5 | 0.0 | 0.0 | 60.5 | 20.9 | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 1882.0 | 0.0 | 60.5 |
| 19 | 赣州经开区西城区暨香港产业园北区K-05-01/02/03、K-07-01/02地块（迎宾大道以南、华坚路以西） | 188.4 | 0.0 | 0.0 | 188.4 | 0.0 | 188.4 | 0.0 | 0.0 | 6457.0 | 0.0 | 188.4 |
| 20 | 赣州经开区西城区J-09-04地块（赣州经开区清溪南路西侧、客家大道北侧） | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8398.0 | 0.0 | 30.2 |
| 21 | 赣州经开区西城区M-09-09地块（赣州经开区章贡王路东侧、龙岗路北侧） | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17381.9 | 0.0 | 36.8 |
| 22 | 赣州经开区凤岗片区FG05-01-03地块（赣州经开区凤岗片区李屋路北侧、飞翔大道南侧） | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 23.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5279.0 | 0.0 | 23.7 |
| 23 | 赣州经开区凤岗片区FG05-15-01地块（赣州经开区凤岗片区卷坑路南侧、凤翔大道东侧） | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 34.1 | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6133.0 | 0.0 | 34.1 |
| 24 | 赣州经开区凤岗片区FG06-04-04地块（赣州经开区莲塘路北侧、蟠龙路东侧） | 58.6 | 0.0 | 0.0 | 58.6 | 0.0 | 58.6 | 0.0 | 0.0 | 19773.0 | 0.0 | 58.6 |
| 25 | 赣州经开区凤岗片区FG06-11-01地块（赣州经开区平安大道南侧、蟠龙路西侧） | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 0.0 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 12087.9 | 0.0 | 25.5 |
| 26 | 赣州经开区凤岗片区FG06-12-01地块（赣州经开区平安大道南侧、蟠龙路东侧） | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 0.0 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 15065.0 | 0.0 | 25.7 |
| 27 | 赣州经开区凤岗片区FG06-27-01地块（赣州经开区五湖路南侧、蟠龙路西侧） | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 0.0 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 10839.3 | 0.0 | 19.9 |
| 28 | 赣州经开区新能源科技城TJ14-6-2地块 | 61.4 | 0.0 | 0.0 | 61.4 | 0.0 | 61.4 | 0.0 | 0.0 | 8160.1 | 0.0 | 61.4 |
| 29 | 赣州经开区新能源科技城TJ14-7-1地块 | 72.4 | 0.0 | 0.0 | 72.4 | 0.0 | 72.4 | 0.0 | 0.0 | 8709.8 | 0.0 | 72.4 |
| 30 | 赣州经开区新能源科技城TJ13-4-1地块（赣州经开区水杉路东侧、渥江路北侧） | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 0.0 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 3282.9 | 0.0 | 20.7 |
| 31 | 赣州经开区新能源科技城TJ04-32-2/3地块（赣州经开区城西大道北侧、宝莲山路西侧） | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3829.3 | 0.0 | 10.4 |
| 32 | 赣州经开区城西大道三江段 | 225.1 | 0.0 | 225.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 225.1 | 11255.5 | 225.1 | 225.1 |
| 33 | 赣州经开区湖边大道北侧、华裕路东侧 | 32.5 | 0.0 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.5 | 1625.5 | 32.5 | 32.5 |
| 34 | 赣州经开区秋葵路东侧、江奥路南侧 | 42.4 | 0.0 | 42.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.4 | 2119.0 | 42.4 | 42.4 |
| 三、赣州蓉江新区 |  | 2025 | 733 | 783 | 509 | 393 | 1204 | 30 | 398 | 90788 | 1130 | 2025 |
| 1 | 赣南师范大学置换地块 | 22.9 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 1031.9 | 0.0 | 22.9 |
| 2 | 蓉江新城RJ02-C02-02地块（平安大道东侧、荷花路北侧） | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 450.0 | 10.0 | 10.0 |
| 3 | 沙石组团SS03-01-07-1/01-13地块（潭东镇高校园区工作组） | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 1080.0 | 24.0 | 24.0 |
| 4 | 蓉江新城RJ03-D02-01/03地块（赣南大道南侧、飞扬大道西侧） | 8.5 | 0.9 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 381.2 | 8.5 | 8.5 |
| 5 | 赣南卫生健康职业学院置换地块 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 630.0 | 14.0 | 14.0 |
| 6 | 蓉江新城RJ05-L14-01地块 | 18.6 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 910.9 | 0.0 | 18.6 |
| 7 | 蓉江新城RJ05-S07-03地块 （青阳路南侧、生态大道东侧） | 45.0 | 4.9 | 40.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 2025.0 | 45.0 | 45.0 |
| 8 | 蓉江新区潭东镇迳背村环城高速南侧 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 29.8 | 0.0 | 356.6 | 29.8 | 29.8 |
| 9 | 蓉江新城RJ07-A-01、RJ07-A-02、RJ07-A-04、RJ07-A-06等地块 （蓉江新区潭东镇） | 52.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2340.0 | 52.0 | 52.0 |
| 10 | 赣州蓉江新区城镇村道路用地、交通场站用地 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1640.0 | 50.0 | 50.0 |
| 11 | 蓉江新区公园绿地 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 3440.0 | 50.0 | 50.0 |
| 12 | 蓉江新城RJ01-B05-01地块 | 21.5 | 0.0 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 966.2 | 21.5 | 21.5 |
| 13 | 蓉江新城RJ01-B04-01地块 | 46.6 | 0.0 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 2096.1 | 46.6 | 46.6 |
| 14 | 蓉江新城RJ01-B03-01地块 | 87.5 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 3936.6 | 87.5 | 87.5 |
| 15 | 蓉江新城RJ01-B02-01地块 | 105.3 | 0.0 | 105.3 | 0.0 | 0.0 | 105.3 | 0.0 | 0.0 | 4736.3 | 105.3 | 105.3 |
| 16 | 蓉江新城RJ01-A05-02地块 | 48.4 | 0.0 | 48.4 | 0.0 | 48.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2178.0 | 48.4 | 48.4 |
| 17 | 蓉江新城RJ01-A06-03地块 | 43.8 | 0.0 | 43.8 | 0.0 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1971.5 | 43.8 | 43.8 |
| 18 | 蓉江新城RJ01-B06-02地块 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 427.5 | 9.5 | 9.5 |
| 19 | 蓉江新城RJ01-B01-02地块 | 36.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 1617.8 | 36.0 | 36.0 |
| 20 | 蓉江新城RJ01-A01-01地块 | 24.3 | 0.0 | 24.3 | 0.0 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1092.2 | 24.3 | 24.3 |
| 21 | 蓉江新城RJ01-A04-01地块 | 31.5 | 0.0 | 31.5 | 0.0 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1417.1 | 31.5 | 31.5 |
| 22 | 蓉江新城RJ01-A06-01地块 | 34.4 | 0.0 | 34.4 | 0.0 | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1548.9 | 34.4 | 34.4 |
| 23 | 蓉江新城RJ01-A03-01地块 | 29.1 | 0.0 | 29.1 | 0.0 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1307.3 | 29.1 | 29.1 |
| 24 | 蓉江新城RJ04-B02-01地块 | 25.9 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 1166.0 | 25.9 | 25.9 |
| 25 | 蓉江新城RJ04-B04-01地块 | 22.7 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 0.0 | 0.0 | 1021.1 | 22.7 | 22.7 |
| 26 | 蓉江新城RJ01-A05-01地块 | 43.6 | 43.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.6 | 1962.5 | 43.6 | 43.6 |
| 27 | 蓉江新城RJ05-F04-01地块 | 99.4 | 99.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.4 | 0.0 | 0.0 | 4474.4 | 99.4 | 99.4 |
| 28 | 蓉江新城RJ05-B03-01地块 | 43.6 | 43.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.6 | 0.0 | 0.0 | 1962.0 | 43.6 | 43.6 |
| 29 | 蓉江新城RJ05-C01-01地块 | 115.9 | 100.6 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 115.9 | 0.0 | 0.0 | 5217.3 | 15.3 | 115.9 |
| 30 | 蓉江新城RJ05-C02-01地块 | 145.7 | 118.8 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 145.7 | 0.0 | 0.0 | 6554.7 | 26.9 | 145.7 |
| 31 | 蓉江新城RJ03-E03-01地块 | 161.4 | 154.8 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 161.4 | 0.0 | 0.0 | 7264.4 | 6.6 | 161.4 |
| 32 | 蓉江新城RJ06-B03-03地块 | 50.2 | 0.0 | 0.0 | 50.2 | 50.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2260.8 | 0.0 | 50.2 |
| 33 | 蓉江新城RJ06-B03-01地块 | 43.1 | 0.0 | 0.0 | 43.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.1 | 1937.7 | 0.0 | 43.1 |
| 34 | 蓉江新城RJ06-B02-01地块 | 66.5 | 0.0 | 3.6 | 63.0 | 0.0 | 66.5 | 0.0 | 0.0 | 2994.3 | 3.7 | 66.5 |
| 35 | 蓉江新城RJ06-B01-01地块 | 62.4 | 0.0 | 41.1 | 21.3 | 0.0 | 62.4 | 0.0 | 0.0 | 2806.7 | 41.1 | 62.4 |
| 36 | 蓉江新城RJ06-B06-04地块 | 69.6 | 0.0 | 0.0 | 69.6 | 69.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3132.9 | 0.0 | 69.6 |
| 37 | 蓉江新城RJ06-B06-01地块 | 68.6 | 0.0 | 0.0 | 68.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.6 | 3088.4 | 0.0 | 68.6 |
| 38 | 蓉江新城RJ06-B05-01地块 | 62.2 | 0.0 | 0.0 | 62.2 | 0.0 | 62.2 | 0.0 | 0.0 | 2799.0 | 0.0 | 62.2 |
| 39 | 蓉江新城RJ06-B04-01地块 | 101.5 | 0.0 | 0.0 | 101.5 | 0.0 | 101.5 | 0.0 | 0.0 | 4565.7 | 0.0 | 101.5 |
| 四、赣县区 |  | 2060 | 1059 | 213 | 788 | 108 | 958 | 649 | 345 | 82404 | 1273 | 2060 |
| 1 | 储潭组团师大附中东侧、储山路北延地块 | 24.2 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 969.6 | 24.2 | 24.2 |
| 2 | 储潭组团江西师大附中赣江院分校高中部建设项目地块 | 12.4 | 0.7 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 495.2 | 12.4 | 12.4 |
| 3 | 储潭组团CT06-01-02地块 （雨霖路东侧、望梅路北侧） | 36.6 | 36.6 | 0.0 | 0.0 | 36.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1464.0 | 36.6 | 36.6 |
| 4 | 储潭组团CT06-03-04地块 （储君大道南侧、象山路西侧） | 52.4 | 52.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.4 | 2096.8 | 52.4 | 52.4 |
| 5 | 储潭组团象山路市政工程二标段地块 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 205.2 | 5.1 | 5.1 |
| 6 | 储潭组团CT06-04-03地块 （浣溪路西侧、星月大道南侧） | 25.9 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 1034.8 | 25.9 | 25.9 |
| 7 | 储潭组团CT06-15-04地块 （浣溪路西侧、寻梅路南侧） | 43.7 | 43.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.7 | 0.0 | 0.0 | 1747.6 | 43.7 | 43.7 |
| 8 | 储潭组团CT06-15-03地块 （浣溪路西侧、沁园大道北侧） | 24.5 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 978.8 | 24.5 | 24.5 |
| 9 | 储潭组团CT05-02-02地块 （稀金大道西侧、探春路北侧） | 37.4 | 37.4 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1497.6 | 37.4 | 37.4 |
| 10 | 储潭组团星月大道北侧地块 | 70.8 | 0.0 | 70.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.8 | 0.0 | 2832.4 | 70.8 | 70.8 |
| 11 | 梅林组团ML14-13-02地块 （欧博空调北侧、厦蓉高速南侧） | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 618.0 | 15.5 | 15.5 |
| 12 | 梅林组团ML14-15-01地块 （城北大道东侧） | 52.6 | 52.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.6 | 0.0 | 2103.6 | 52.6 | 52.6 |
| 13 | 梅林组团ML14-05-07地块 （桃源路北侧、振兴路西侧） | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 281.2 | 7.0 | 7.0 |
| 14 | 梅林组团ML14-10-12地块 （高新大道北侧、城北大道东侧） | 189.6 | 189.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189.6 | 0.0 | 7584.0 | 189.6 | 189.6 |
| 15 | 赣县区梅林镇红金村地块（赣新大道液化气供应站改扩建充装储配站项目） | 26.8 | 0.0 | 26.8 | 0.0 | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1071.2 | 26.8 | 26.8 |
| 16 | 梅林组团ML07-13-03地块（汇龙大道南侧、江西理工大学国创中心东侧） | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 1287.6 | 0.0 | 32.2 |
| 17 | 梅林组团长富路市政道路 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 752.8 | 0.0 | 18.8 |
| 18 | 梅林组团第三人民医院周边市政道路 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.7 | 548.0 | 0.0 | 13.7 |
| 19 | 梅林组团ML05-11-04地块 （梅林大街北侧、双龙大道东侧） | 16.6 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 662.0 | 16.6 | 16.6 |
| 20 | 梅林组团ML02-10-01地块 （赣县人民医院南侧） | 29.0 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 1160.0 | 29.0 | 29.0 |
| 21 | 梅林组团ML02-10-04地块 | 18.1 | 0.9 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 724.0 | 0.9 | 18.1 |
| 22 | 茅店组团MD1-03-D02地块（茅店镇东田村赣县东高速出入口东侧） | 20.4 | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.4 | 0.0 | 815.2 | 20.4 | 20.4 |
| 23 | 茅店组团MD1-06-F02地块 （稀金二路北侧、稀金五路东侧） | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 288.4 | 7.2 | 7.2 |
| 24 | 茅店组团MD1-03-B02地块 （稀金大道北侧、稀金三路西侧） | 21.8 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 0.0 | 872.0 | 21.8 | 21.8 |
| 25 | 茅店组团MD1-02-D11地块（稀金大道南侧、稀金一路西侧） | 47.2 | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.2 | 0.0 | 1886.8 | 47.2 | 47.2 |
| 26 | 茅店组团MD1-05-A01地块 （稀金八路南侧、稀金五路西侧） | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 279.2 | 7.0 | 7.0 |
| 27 | 茅店组团MD1-04-C04地块 （汶潭大道东侧、华能大道南侧） | 22.3 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 0.0 | 891.2 | 22.3 | 22.3 |
| 28 | 茅店组团MD1-04-C02地块 （汶潭大道东侧、华能大道南侧） | 35.3 | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 0.0 | 1412.4 | 35.3 | 35.3 |
| 29 | 茅店组团MD2-05-A01地块 （稀金大道北侧、中稀稀土东侧） | 23.8 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 0.0 | 950.4 | 23.8 | 23.8 |
| 30 | 茅店组团MD2-04-C01地块 （稀金大道南侧、科创三路东侧） | 88.1 | 88.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.1 | 0.0 | 3522.0 | 88.1 | 88.1 |
| 31 | 茅店组团MD2-05-B03地块 （科创十一路南侧、稀金大道北侧） | 36.5 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.5 | 0.0 | 1460.4 | 36.5 | 36.5 |
| 32 | 茅店组团MD2-05-E02地块 （科创十一路北侧、稀金大道东侧） | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 171.2 | 4.3 | 4.3 |
| 33 | 茅店组团上坝村华能电厂市政道路 | 22.9 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 916.0 | 22.9 | 22.9 |
| 34 | 茅店组团MD2-03-F02地块 | 12.1 | 0.0 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1 | 484.4 | 12.1 | 12.1 |
| 35 | 五云镇赣江村集中建设地块 | 8.3 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 333.2 | 8.3 | 8.3 |
| 36 | 五云镇五云村五云港项目地块 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 78.0 | 2.0 | 2.0 |
| 37 | 江口镇江口村红港大道 | 46.2 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | 1847.2 | 46.2 | 46.2 |
| 38 | 江口镇江口村238国道旁地块 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 140.8 | 0.0 | 3.5 |
| 39 | 吉埠镇圩镇地块 | 11.4 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 455.6 | 11.4 | 11.4 |
| 40 | 吉埠镇吉埠村吉埠派出所地块 | 11.1 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 444.4 | 11.1 | 11.1 |
| 41 | 南塘镇都口村地块 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116.0 | 2.9 | 2.9 |
| 42 | 南塘镇南塘村南塘派出所业务用房地块 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 186.4 | 0.0 | 4.7 |
| 43 | 田村镇联群村赣县区第三敬老院地块 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 600.0 | 15.0 | 15.0 |
| 44 | 王母渡镇桃江村王母渡派出所地块 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 600.4 | 15.0 | 15.0 |
| 45 | 王母渡镇桃江村圩镇S1地块 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 116.8 | 2.9 | 2.9 |
| 46 | 王母渡污水处理站改扩建工程地块 | 5.7 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 226.8 | 5.7 | 5.7 |
| 47 | 石芫乡35千伏输变电工程地块 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 190.8 | 4.8 | 4.8 |
| 48 | 石芫乡保障性租赁住房地块 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 34.8 | 0.0 | 0.9 |
| 49 | 石芫乡沙洲村地块 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.8 | 0.6 | 0.6 |
| 50 | 阳埠乡阳埠村地块 | 3.6 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144.8 | 3.6 | 3.6 |
| 51 | 阳埠乡圩镇地块 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 678.4 | 0.0 | 17.0 |
| 52 | 梅林组团义源片区地块 | 334.0 | 0.0 | 0.0 | 334.0 | 0.0 | 334.0 | 0.0 | 0.0 | 13360.0 | 0.0 | 334.0 |
| 53 | 梅林组团ML11-07-01地块 | 71.4 | 0.0 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | 2856.0 | 71.4 | 71.4 |
| 54 | 梅林组团ML10-09-02地块 | 52.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 2078.8 | 52.0 | 52.0 |
| 55 | 梅林组团ML11-04-02地块 | 103.6 | 0.0 | 0.0 | 103.6 | 0.0 | 103.6 | 0.0 | 0.0 | 4142.4 | 0.0 | 103.6 |
| 56 | 梅林组团ML09-11-01地块 | 78.1 | 0.0 | 0.0 | 78.1 | 0.0 | 78.1 | 0.0 | 0.0 | 3125.6 | 0.0 | 78.1 |
| 57 | 梅林组团ML02-03-03地块 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 1600.0 | 0.0 | 40.0 |
| 58 | 梅林组团ML12-01-02地块 | 124.0 | 0.0 | 0.0 | 124.0 | 0.0 | 124.0 | 0.0 | 0.0 | 4958.0 | 0.0 | 124.0 |
| 五、南康区 |  | 3284 | 2442 | 312 | 530 | 337 | 841 | 1617 | 489 | 263556 | 2754 | 3284 |
| 1 | 唐江组团TJ3-01-L地块 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 2800.0 | 70.0 | 70.0 |
| 2 | 唐江组团TJ3-03-E06-01地块 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 2000.0 | 50.0 | 50.0 |
| 3 | 唐江组团TJ3-03-E06-02地块 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 2000.0 | 50.0 | 50.0 |
| 4 | 太窝单元TW-C04-05-1地块 | 20.6 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | 822.4 | 20.6 | 20.6 |
| 5 | 太窝单元TW-A08-01地块 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 2400.0 | 60.0 | 60.0 |
| 6 | 太窝单元TW-B07-05地块 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 2000.0 | 50.0 | 50.0 |
| 7 | 赤土乡家具集聚区地块 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 2800.0 | 70.0 | 70.0 |
| 8 | 龙华工业园LH-A-01-01地块 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | 0.0 | 304.8 | 0.0 | 30.5 |
| 9 | 龙岭单元LL-J04-02-1地块 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 200.0 | 5.0 | 5.0 |
| 10 | 龙岭单元LL-F17地块 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2800.0 | 70.0 | 70.0 |
| 11 | 龙岭家具产业园地块 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 1200.0 | 30.0 | 30.0 |
| 12 | 龙岭镇秀峰村、东山街道办金鸡村地块 | 94.0 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 3760.0 | 94.0 | 94.0 |
| 13 | 赣州国际陆港单元LG2-A25地块 | 20.7 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 0.0 | 827.2 | 20.7 | 20.7 |
| 14 | 赣州国际陆港单元LG2-B26地块 | 37.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 1480.0 | 37.0 | 37.0 |
| 15 | 龙回镇茶叶坳污水处理厂 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 16 | 龙回镇茶叶坳产业单元104A-A06-02地块 | 19.3 | 0.0 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 0.0 | 772.0 | 19.3 | 19.3 |
| 17 | 龙回镇茶叶坳产业单元104A-A15-01地块 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 680.0 | 17.0 | 17.0 |
| 18 | 龙回镇中心镇区104B-B16地块 | 22.9 | 0.0 | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 0.0 | 916.0 | 22.9 | 22.9 |
| 19 | 龙回镇中心镇区104C-G05地块 | 16.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 640.0 | 16.0 | 16.0 |
| 20 | 横寨乡集镇202A-C06地块 | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 344.0 | 8.6 | 8.6 |
| 21 | 横寨乡集镇202A-C08地块 | 25.2 | 0.0 | 25.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 0.0 | 1006.8 | 25.2 | 25.2 |
| 22 | 横寨乡集镇202A-C13地块 | 13.4 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 536.0 | 13.4 | 13.4 |
| 23 | 横寨乡集镇202A-D03-01地块 | 26.2 | 0.0 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 0.0 | 1046.4 | 26.2 | 26.2 |
| 24 | 朱坊镇中心镇区203A-A03-01地块 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 6.0 | 6.0 |
| 25 | 镜坝镇703亩标准厂房北侧地块 | 90.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.0 | 3600.0 | 90.0 | 90.0 |
| 26 | 镜坝镇特色小镇镜坝村地块 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 2400.0 | 60.0 | 60.0 |
| 27 | 镜坝单元JB-D05-01地块 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 | 6.0 | 6.0 |
| 28 | 镜坝单元JB-E10-02地块 | 95.5 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.5 | 0.0 | 0.0 | 3821.2 | 95.5 | 95.5 |
| 29 | 镜坝单元JB-C06-02地块 | 20.7 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 829.2 | 20.7 | 20.7 |
| 30 | 东山-南水组团DS1-01-G地块 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2000.0 | 50.0 | 50.0 |
| 31 | 东山之冠北侧地块 | 6.8 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 272.0 | 6.8 | 6.8 |
| 32 | 东山-南水组团DS1-06-B03、DS1-06-C03地块 | 64.8 | 64.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.8 | 0.0 | 0.0 | 2592.0 | 64.8 | 64.8 |
| 33 | 旭山单元XS-G01-09地块 | 38.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 1520.0 | 38.0 | 38.0 |
| 34 | 南康区泰康中路中医院住院大楼后侧地块 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 35 | 323国道东侧6号地块 | 96.3 | 0.0 | 0.0 | 96.3 | 96.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16526.0 | 0.0 | 96.3 |
| 36 | 南康工业园区基础路网地块 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2000.0 | 50.0 | 50.0 |
| 37 | 东山片区基础路网地块 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2000.0 | 50.0 | 50.0 |
| 38 | 南水片区基础路网地块 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 2000.0 | 50.0 | 50.0 |
| 39 | 蓉江片区基础路网地块 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 1200.0 | 30.0 | 30.0 |
| 40 | 南康区乡镇预留建设用地 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 4000.0 | 100.0 | 100.0 |
| 41 | 南康区家居小镇01-01-04地块 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 55.4 | 0.0 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 11523.2 | 0.0 | 55.4 |
| 42 | 南康区家居小镇01-01-07地块 | 97.3 | 0.0 | 0.0 | 97.3 | 0.0 | 97.3 | 0.0 | 0.0 | 25584.6 | 0.0 | 97.3 |
| 43 | 南康区龙岭新区J1-14-01地块（南康区龙岭北路东侧、纬一路南侧） | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 34.4 | 0.0 | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 7559.2 | 0.0 | 34.4 |
| 44 | 南康区龙岭新区J1-07-02地块 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 4908.1 | 0.0 | 18.6 |
| 45 | 南康区宝林路赣南卷烟厂地块 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 22714.6 | 0.0 | 82.0 |
| 46 | 南康区南水片区D-14b1、D-14c1地块 | 41.4 | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 41.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25946.9 | 0.0 | 41.4 |
| 47 | 赣南汽车城B-18地块 | 66.9 | 0.0 | 0.0 | 66.9 | 66.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5580.2 | 0.0 | 66.9 |
| 48 | 南康区镜坝工业园土地储备地块 | 687.4 | 687.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 687.4 | 0.0 | 45367.9 | 687.4 | 687.4 |
| 49 | 南康区深赣合作产业园区土地储备地块 | 267.3 | 267.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 267.3 | 0.0 | 17642.3 | 267.3 | 267.3 |
| 50 | 南康区中心城区土地储备地块 | 305.3 | 305.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 305.3 | 0.0 | 0.0 | 20153.1 | 305.3 | 305.3 |

赣州市中心城区2026年国有建设用地供应计划

为贯彻落实市委锚定“四个定位”、实现“六个突破”、强化“两个保障”的发展思路，积极做好中心城区土地要素保障工作，发挥计划引导作用，根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》要求，结合中心城区实际，制定本计划。

一、计划内容

（一）期限与范围。本计划期限为一年，即2026年1月1日至12月31日。计划适用范围为章贡区、赣州经开区、赣州蓉江新区、赣县区、南康区。

（二）供应总量。2026年中心城区国有建设用地计划供应总量为10885亩,计划坚持以项目为抓手“以需定供”，实行总量控制，动态平衡。

（三）供应结构。计划供应国有建设用地总量中，工业（仓储）用地4581亩，商业服务业用地388亩，居住用地2030亩（其中：商品住宅用地1875亩、返迁安置房及保障性住房用地155亩），公共管理与公共服务用地904亩，交通运输用地2229亩，公用设施用地197亩，其他用地556亩。

赣州市中心城区2026年国有建设用地供应计划用途结构表

单位：亩

| 合计 | 工业 （仓储）用地 | 商业服务业用地 | 居住用地 |  |  | 公共管理与公共服务 用地 | 交通运输用地 | 公用设施用地 | 其他用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 商品住宅用地 | 返迁安置房、保障性住房用地 |  |  |  |  |
| 10885 | 4581 | 388 | 2030 | 1875 | 155 | 904 | 2229 | 197 | 556 |
| 100% | 42.1% | 3.6% | 18.6% | 17.2% | 1.4% | 8.3% | 20.5% | 1.8% | 5.1% |

（四）空间布局。计划供应国有建设用地总量中，章贡区供应量为1648亩，赣州经开区供应量为2002亩，赣州蓉江新区供应量为1218亩，赣县区供应量为2750亩，南康区供应量为3267亩。

赣州市中心城区2026年国有建设用地供应计划空间布局表

单位：亩

| 合计 | 章贡区 | 赣州经开区 | 赣州蓉江新区 | 赣县区 | 南康区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10885 | 1648 | 2002 | 1218 | 2750 | 3267 |
| 100% | 15.1% | 18.4% | 11.2% | 25.3% | 30.0% |

- 工作要求

- （一）加强协调配合,保障计划有效执行。健全计划实施的共同责任机制，确保供地计划有效执行。各区要充分发挥土地供应计划实施主体的作用，在征地、拆迁、招商等全链条过程中主动协调。自然资源、发改、财政、住建、工信、交通、商务、生态环境、林业等职能部门要加强联动配合，以项目计划为抓手，提前介入、超前服务，确保项目落地。

（二）加强要素配置,稳定土地市场预期。认真落实房地产用地调控政策，立足房地产业发展新模式，重点保障城市住宅用地供应，以满足居民改善性住宅需求为重点，适当增加改善型住宅产品供应。对安置房、保障性住房等项目用地做到应保尽保。

（三）加快盘活存量，保障重点项目建设。鼓励节约集约盘活利用存量土地空间，通过优化土地供应结构，全力保障重点项目、新兴产业、重要基础设施、民生实事等用地。对未纳入计划，年内新增的实际所需项目，按照弹性管理原则，在供应总量内予以调剂保障。

附件：1.中心城区2026年国有建设用地供应计划汇总表

2.中心城区2026年国有建设用地供应计划宗地表

附件１

中心城区2026年国有建设用地供应计划汇总表

单位：亩

| 区域 用途 | 小计 | 工业 （仓储）用地 | 商业服务业用地 | 居住用地 |  |  | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 公用设施用地 | 其他用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 商品住宅 用地 | 返迁安置房、 保障性住房用地 |  |  |  |  |
| 章贡区 | 1648 | 694 | 64 | 258 | 231 | 27 | 125 | 469 | 0 | 39 |
| 赣州经开区 | 2002 | 687 | 30 | 576 | 576 | 0 | 105 | 502 | 58 | 42 |
| 赣州蓉江新区 | 1218 | 92 | 75 | 454 | 454 | 0 | 197 | 300 | 0 | 100 |
| 赣县区 | 2750 | 1188 | 43 | 436 | 427 | 9 | 368 | 444 | 52 | 219 |
| 南康区 | 3267 | 1919 | 176 | 306 | 187 | 119 | 108 | 514 | 87 | 157 |
| 合 计 | 10885 | 4581 | 388 | 2030 | 1875 | 155 | 904 | 2229 | 197 | 556 |

附件2

中心城区2026年国有建设用地供应计划宗地表

| 序号 | 宗地位置 | 面积（亩） | 供地方式 | 项目名称 | 供地时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、章贡区 |  |  |  |  |  |
| （一）工业（仓储）用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水西产业单元E10-11地块 | 14.3 | 出让 | / | 第一季度 |
| 2 | 沙石组团C14/C15/C16/C17地块 | 217.0 | 出让 | / | 第二季度 |
| 3 | 沙河组团J5地块 | 100.0 | 出让 | / | 第二季度 |
| 4 | 水西产业单元A21-02-02地块 | 188.0 | 出让 | / | 第二季度 |
| 5 | 水西产业单元D11-01-01地块 | 30.0 | 出让 | / | 第三季度 |
| 6 | 沙河组团L10地块 | 53.8 | 出让 | / | 第三季度 |
| 7 | 水西产业单元E02-03-01地块 | 50.0 | 出让 | / | 第三季度 |
| 8 | 水西产业单元F10-06地块 | 40.6 | 出让 | / | 第四季度 |
| 小计 |  | 693.7 |  |  |  |
| （二）商业服务业用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 章贡区水西镇罗边村 | 4.3 | 出让 | / | 第一季度 |
| 2 | 水东组团SD05-04-06地块 | 38.5 | 出让 | / | 第一季度 |
| 2 | 水东组团SD14-03-08地块 （状元桥路西侧） | 14.6 | 出让 | / | 第二季度 |
| 3 | 沙河组团G10地块 | 6.9 | 出让 | / | 第四季度 |
| 小计 |  | 64.3 |  |  |  |
| （三）居住用地 |  |  |  |  |  |
| 1．商品住宅用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 河套老城区HT1-05-C06地块 (华钨大厦南侧） | 75.0 | 出让 | / | 第二季度 |
| 2 | 沙河组团F3-1地块( 金盆山路西侧) | 53.7 | 出让 | / | 第三季度 |
| 3 | 水西组团SX04-07-01地块 （橡胶坝西侧） | 81.0 | 出让 | / | 第四季度 |
| 4 | 沙石组团SS01-02-01地块 （观江明月北侧） | 20.8 | 出让 | / | 第四季度 |
| 小计 |  | 230.5 |  |  |  |
| 2．返迁安置房、保障性住房用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水西组团SX05-14-01地块 | 17.2 | 划拨 | 赣州市三江口片区水西组团南部板块综合开发项目-水西返迁房（三期）建设工程 | 第三季度 |
| 2 | 河套老城区HT3-02-A02等地块 | 10.0 | 划拨 | 返迁房 | 第四季度 |
| 小计 |  | 27.2 |  |  |  |
| （四）公共管理与公共服务用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水东组团SD05-04-01地块 | 85.0 | 出让 | / | 第一季度 |
| 2 | 章江新区B3-4地块 | 40.3 | 划拨 | 小学 | 第四季度 |
| 小计 |  | 125.3 |  |  |  |
| （五）交通运输用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水西镇 | 49.8 | 划拨 | 云丘路 （赣通大道-赣江大道） | 第二季度 |
| 2 | 水西镇 | 50.0 | 划拨 | 105国道 | 第二季度 |
| 3 | 章贡高新区沙河园区 | 47.9 | 划拨 | 公园东路（如日山路-沙赣大道）拓宽改造工程 | 第二季度 |
| 4 | 水西镇 | 32.8 | 划拨 | 浮江路 （东江源大道-西隐山路） | 第三季度 |
| 5 | 水东镇 | 150.0 | 划拨 | 高铁北站道路、畅联工程-金龙路快捷化改造（东江源大道-赣县区）项目 | 第三季度 |
| 6 | 章贡高新区水西园区 | 50.8 | 划拨 | 创新路（105国道-金德路） 道路新建工程 | 第三季度 |
| 7 | 章贡高新区水西园区 | 60.0 | 划拨 | 金苑路（滨江路-求新路） 道路新建工程 | 第三季度 |
| 8 | 沙河镇 | 7.5 | 划拨 | 沙河塔下路 | 第四季度 |
| 9 | 章江新区、河套老城区 | 20.0 | 划拨 | 停车场（含小游园） | 第四季度 |
| 小计 |  | 468.6 |  |  |  |
| （六）其他用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水西镇 | 38.6 | 划拨 | 西隐山体育公园 | 第二季度 |
| 二、赣州经开区 |  |  |  |  |  |
| （一）工业（仓储）用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜铝产业园XC0105-06地块（赣州经开区黄坑路北侧、泉岗路东侧） | 33.0 | 出让 | / | 第二季度 |
| 2 | 综保区C-5地块（赣州经开区空港大道南侧、丰瑞路东侧） | 78.5 | 出让 | / | 第二季度 |
| 3 | 综保区C-6地块（赣州经开区岗边大道北侧、丰瑞路东侧） | 50.0 | 出让 | / | 第二季度 |
| 4 | 西城区B-13地块（赣州经开区富康路南侧、华鑫路东侧） | 150.0 | 出让 | / | 第二季度 |
| 5 | 综保区C-7地块（赣州经开区空港大道南侧、凤岗大道东侧） | 108.3 | 出让 | / | 第三季度 |
| 6 | 综保区C-8地块（赣州经开区凤岗大道东侧、岗边大道北侧） | 76.0 | 出让 | / | 第三季度 |
| 7 | 科技城TJ10-3地块（赣州经开区枫林大道北侧、青云山路西侧） | 70.8 | 出让 | / | 第四季度 |
| 8 | 科技城TJ04-30/31地块（赣州经开区城西大道北侧、宝莲山路西侧） | 120.5 | 出让 | / | 第四季度 |
| 小计 |  | 687.1 |  |  |  |
| （二）商业服务业用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 凤岗片区FG07-23-05、06地块（赣州经开区龙岗路东侧、莲塘路北侧） | 15.5 | 出让 | / | 第二季度 |
| 2 | 新能源科技城TJ13-13-3/4地块（赣州经开区唐凤大道南侧、谷山路西侧） | 14.9 | 出让 | / | 第二季度 |
| 小计 |  | 30.4 |  |  |  |
| （三）居住用地 |  |  |  |  |  |
| 商品住宅用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 西城区M-11-05地块（赣州经开区工业路西侧、龙腾路南侧） | 85.6 | 出让 | / | 第一季度 |
| 2 | 西城区H-03-06地块（赣州经开区金龙路北侧、金潭大道东侧） | 110.6 | 出让 | / | 第一季度 |
| 3 | 西城区G-22-02地块一（赣州经开区迎宾大道北侧、宝福路东侧） | 102.2 | 出让 | / | 第二季度 |
| 4 | 西城区M-03-07地块（赣州经开区欧潭大道北侧、蟠韵路东侧） | 35.6 | 出让 | / | 第二季度 |
| 5 | 凤岗片区FG08-37-05地块（赣州经开区凤岗大道北侧、新山路东南侧） | 54.3 | 出让 | / | 第三季度 |
| 6 | 西城区H-03-08地块（赣州经开区迎宾大道北侧、金潭大道东侧） | 188.0 | 出让 | / | 第四季度 |
| 小计 |  | 576.1 |  |  |  |
| （四）公共管理与公共服务用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 赣州经开区蟠韵路东侧、龙岗路南侧 | 7.6 | 划拨 | 赣州市蟠龙学校 | 第一季度 |
| 2 | 西城区C-07-07地块 （赣通大道北侧、华鑫路西侧） | 4.6 | 划拨 | 经开区第二人民医院医养康复综合楼 | 第一季度 |
| 3 | 章江新区E5-5地块（赣康路东侧、赞贤路南侧） | 5.4 | 划拨 | 赣州经济技术开发区赞贤市民健身体育中心 | 第二季度 |
| 4 | 西城区C-01地块（赣州经开区湖边大道北侧、华裕路东侧） | 87.6 | 划拨 | 环境工程学院 | 第二季度 |
| 小计 |  | 105.2 |  |  |  |
| （五）交通运输用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 燕子窝路 (峨眉路-卷坑路）、振兴大道（凤岗路-创业大道）、丰瑞路（振兴大道-岗边大道） | 55.0 | 划拨 | 综保区道路 | 第二季度 |
| 2 | 城西大道（三江段）、大琴河路（南水河路-车都大道）、澄江河路（四季大道-宝莲山路）、垇上路（大琴河路-澄江河路）、青龙河路(车都大道-金华山路) | 200.0 | 划拨 | 科技城片区道路 | 第三季度 |
| 3 | 黄金大道（803厂围墙-蓝天路）、岗边大道（忠妙大道-官田大道）下穿长赣高铁段工程、纬一路（吉祥路-东江源大道）、凤凰路（吉祥路-东江源大道）、富强路（华裕路-学院路）、梨园路（华坚路-岗边路）、秋实路（黄坑路—黄龙路）、金凤西路（杨山路-新105国道）、宝福路（凤凰路-金潭大道）、梨园路（华昌路-华坚路）、桑梓路（春花路-官田大道）、香江大道东延（金榜路-章江东路）、华裕路（金东北路-宋城路） | 202.5 | 划拨 | 满园片区道路 | 第四季度 |
| 4 | 上犹路（犹江路-章江幼儿园）、赣康路（犹江路-客家大道）、欧潭路（蟠龙大道-清溪南路） | 45.0 | 划拨 | 西城片区道路 | 第四季度 |
| 小计 |  | 502.5 |  |  |  |
| （六）公用设施用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金湾大道北侧、大广高速东侧 | 31.9 | 划拨 | 赣州新能源科技城污水处理厂(二期) | 第一季度 |
| 2 | 章江新区E16-3地块 （东江源大道东侧、兴国路北侧） | 26.0 | 划拨 | 肖岭变电站 | 第三季度 |
| 小计 |  | 57.9 |  |  |  |
| （七）其他用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 叶山单元C6-03地块 （横江大道北侧、涌泉大道西侧） | 42.4 | 划拨 | 赣州经开区绿色产业提升配套一期 | 第二季度 |
| 三、赣州蓉江新区 |  |  |  |  |  |
| （一）工业（仓储）用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蓉江新城RJ05-S10-01地块 （蓉江新区九连山路西侧、毅德路北侧） | 69.0 | 出让 | / | 第一季度 |
| 2 | 潭口镇坳上、三观、上元村等8个风力发电机组地块 | 23.0 | 出让 | / | 第二季度 |
| 小计 |  | 92.0 |  |  |  |
| （二）商业服务业用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蓉江新城RJ03-A06-04、05地块（武陵大道南侧、腾飞大道东侧） | 19.0 | 出让 | / | 第二季度 |
| 2 | 蓉江新城RJ05-A01-02地块（蓉江新区腾飞大道西侧、文轩路北侧） | 32.0 | 出让 | / | 第二季度 |
| 3 | 蓉江新城RJ01-A01-01地块（郁金香路南侧、兰花草路西侧） | 24.0 | 出让 | / | 第四季度 |
| 小计 |  | 75.0 |  |  |  |
| （三）居住用地 |  |  |  |  |  |
| 商品住宅用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蓉江新城RJ03-C01-01地块 （赣南大道南侧、新世纪大道西侧） | 56.0 | 出让 | / | 第一季度 |
| 2 | 蓉江新城RJ03-B02-02地块 （迎春花路北侧、紫藤花路东侧） | 51.0 | 出让 | / | 第一季度 |
| 3 | 蓉江新城RJ05-E07-01地块 （建业大道西侧、丁香路北侧） | 49.0 | 出让 | / | 第三季度 |
| 4 | 蓉江新城RJ03-E03-01地块 （和谐大道北侧、春熙路东侧） | 161.0 | 出让 | / | 第四季度 |
| 5 | 蓉江新城RJ05-C01-01地块 （平安大道南侧、腾飞大道西侧） | 116.0 | 出让 | / | 第四季度 |
| 6 | 蓉江新城RJ01-B05-01地块 （牡丹花路东侧、环岛东路北侧） | 21.0 | 出让 | / | 第四季度 |
| 小计 |  | 454.0 |  |  |  |
| （四）公共管理与公共服务用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蓉江新城RJ03-D02-01、03地块（赣南大道南侧、飞扬大道西侧） | 117.0 | 出让 | / | 第一季度 |
| 2 | 蓉江新城RJ05-D05-01地块 （赣南大道北侧、紫玉兰路东侧） | 10.0 | 划拨 | 紫玉兰路中学（二期） | 第一季度 |
| 3 | 蓉江新城RJ03-A03-01地块内 （飞扬大道西侧、师大南路北侧） | 22.0 | 划拨 | 赣南师范大学置换地块 | 第一季度 |
| 4 | 沙石组团SS03-01-07-1、01-13地块（潭东镇高校园区工作组） | 24.0 | 划拨 | 其他教育用地 | 第二季度 |
| 5 | 蓉江新城RJ03-E02-01地块内 （飞扬大道西侧、青阳路北侧） | 14.0 | 划拨 | 赣南卫生健康职业学院置换地块 | 第三季度 |
| 6 | 蓉江新城RJ02-C02-02地块 （平安大道东侧、荷花路北侧） | 10.0 | 划拨 | 荷花路小学（二期） | 第四季度 |
| 小计 |  | 197.0 |  |  |  |
| （五）交通运输用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 赣州蓉江新区博罗路、海桐路等畅联工程 | 100.0 | 划拨 | 城镇村道路 | 第一季度 |
| 2 | 赣州蓉江新区欧潭数智岛道路用地 | 200.0 | 划拨 | 城镇村道路 | 第二季度 |
| 小计 |  | 300.0 |  |  |  |
| （六）其他用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 赣州蓉江新区公园绿地 | 100.0 | 划拨 | 公园绿地 | 第二季度 |
| 四、赣县区 |  |  |  |  |  |
| （一）工业（仓储）用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 茅店组团MD1-06地块 （稀金二路北侧、稀金七路西侧） | 339.1 | 出让 | / | 第一季度 |
| 2 | 茅店组团MD2-05地块 （科创七路北侧、江钨路东侧） | 136.5 | 出让 | / | 第一季度 |
| 3 | 茅店组团MD2-04-B01-2地块 （科创二路南侧、恒创睿能西侧） | 15.0 | 出让 | / | 第一季度 |
| 4 | 梅林组团ML14-15-01地块 （城北大道东侧） | 52.6 | 出让 | / | 第一季度 |
| 5 | 梅林组团ML15-14-01地块 （火炬大道东侧） | 7.0 | 出让 | / | 第一季度 |
| 6 | 茅店组团MD1-05-A01地块 （稀金八路南侧、稀金五路西侧） | 42.2 | 出让 | / | 第一季度 |
| 7 | 梅林组团ML14-09-03地块 （太阳坪路南侧、城北大道西侧） | 2.6 | 出让 | / | 第一季度 |
| 8 | 茅店组团MD2-04-G03地块（科创十一路南侧、科创二路东侧） | 52.1 | 出让 | / | 第一季度 |
| 9 | 茅店组团MD2-04-G01地块 （科创九路北侧、科创二路东侧） | 69.1 | 出让 | / | 第一季度 |
| 10 | 茅店组团MD2-05-A01地块 （稀金大道北侧、科创七路西侧） | 135.3 | 出让 | / | 第二季度 |
| 11 | 梅林组团ML14-05-07地块 （桃源路北侧、振兴路西侧） | 7.0 | 出让 | / | 第三季度 |
| 12 | 茅店组团MD1-03-A11地块 （稀金大道北侧、稀金一路西侧） | 13.2 | 出让 | / | 第三季度 |
| 13 | 茅店组团MD1-03-B02地块 （稀金大道北侧、稀金三路西侧） | 22.1 | 出让 | / | 第三季度 |
| 14 | 梅林组团ML14-13-01地块 （河塘里路北侧、厦蓉高速南侧） | 15.5 | 出让 | / | 第四季度 |
| 15 | 茅店组团MD1-02-D11地块 （稀金大道南侧、稀金一路西侧） | 71.5 | 出让 | / | 第四季度 |
| 16 | 茅店组团MD2-04-C01地块 （稀金大道南侧、科创三路东侧） | 88.1 | 出让 | / | 第四季度 |
| 17 | 梅林组团ML14-10-12地块 （高新大道北侧、城北大道东侧） | 120.0 | 出让 | / | 第四季度 |
| 小计 |  | 1188.8 |  |  |  |
| （二）商业服务业用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 储潭组团CT-06-01-02地块 （雨霖路东侧、望梅路北侧） | 36.6 | 出让 | / | 第三季度 |
| 2 | 阳埠乡阳埠村 | 3.6 | 出让 | / | 第三季度 |
| 3 | 南塘镇都口村 | 2.9 | 出让 | / | 第三季度 |
| 小计 |  | 43.1 |  |  |  |
| （三）居住用地 |  |  |  |  |  |
| 1．商品住宅用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 梅林组团ML03-03地块 （赣新大道南侧、贡江大道东侧） | 69.7 | 出让 | / | 第一季度 |
| 2 | 梅林组团ML05-11地块 （梅林大街北侧、双龙大道东侧） | 16.6 | 出让 | / | 第一季度 |
| 3 | 储潭组团CT06-05-02地块 （雨霖路东侧、寻梅路南侧） | 41.4 | 出让 | / | 第二季度 |
| 4 | 储潭组团CT06-04-03地块 （浣溪路西侧、星月大道南侧） | 25.9 | 出让 | / | 第三季度 |
| 5 | 储潭组团CT06-15-04地块 （浣溪路西侧、沁园大道北侧） | 24.5 | 出让 | / | 第三季度 |
| 6 | 储潭组团CT06-15-03地块 （浣溪路西侧、寻梅路南侧） | 43.7 | 出让 | / | 第三季度 |
| 7 | 师大附中东侧、储山路北延西侧 | 92.3 | 出让 | / | 第四季度 |
| 8 | 师大附中东侧、储山路北延西侧 | 61.7 | 出让 | / | 第四季度 |
| 9 | 江口镇江口村 | 3.5 | 出让 | / | 第四季度 |
| 10 | 长洛乡圩镇 | 16.4 | 出让 | / | 第四季度 |
| 11 | 吉埠镇圩镇 | 11.4 | 出让 | / | 第四季度 |
| 12 | 王母渡圩镇 | 2.9 | 出让 | / | 第四季度 |
| 13 | 阳埠乡圩镇 | 17.0 | 出让 | / | 第四季度 |
| 小计 |  | 426.8 |  |  |  |
| 2．返迁安置房、保障性住房用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 五云镇赣江村 | 8.3 | 划拨 | 五云镇集中建设区 | 第三季度 |
| 2 | 石芫乡石芫村 | 0.9 | 划拨 | 石芫乡保障性租赁住房 | 第四季度 |
| 小计 |  | 9.2 |  |  |  |
| （四）公共管理与公共服务用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 田村镇联群村 | 15.0 | 划拨 | 赣县区第三敬老院 | 第一季度 |
| 2 | 梅林组团ML07-13-03地块 （汇龙大道南侧、鑫业大道西侧） | 32.2 | 划拨 | 江西理工大学国创中心 | 第二季度 |
| 3 | 储潭组团CT05-03-02地块 （沁园大道北侧、稀金大道东侧） | 216.0 | 划拨 | 和君学院 | 第二季度 |
| 4 | 吉埠镇吉埠村 | 11.1 | 划拨 | 赣县区公安局吉埠派出所 | 第三季度 |
| 5 | 王母渡镇桃江村 | 15.0 | 划拨 | 赣县区公安局王母渡派出所 | 第三季度 |
| 6 | 田村镇夏都村 | 1.0 | 划拨 | 赣县区公安局田村派出所 | 第三季度 |
| 7 | 五云镇五云村 | 5.8 | 划拨 | 赣县区五云镇卫生院 | 第三季度 |
| 8 | 南塘镇南塘村 | 4.7 | 划拨 | 赣县区南塘镇中心卫生院 | 第三季度 |
| 9 | 大埠乡大埠村 | 5.0 | 划拨 | 赣县区大埠卫生院 | 第三季度 |
| 10 | 梅林组团ML02-10-01地块 （城南大道北侧、兴农路西侧） | 29.2 | 划拨 | 赣县区人民医院综合大楼 | 第三季度 |
| 11 | 南塘镇南塘村 | 4.7 | 划拨 | 赣县区公安局南塘派出所 | 第三季度 |
| 12 | 梅林组团ML09-02-02地块 （燕塘北路东侧、赣县中专南侧） | 16.3 | 划拨 | 赣县中等专业学校高质量发展提升建设 | 第四季度 |
| 13 | 储潭组团CT03-02地块 （蝶恋路北侧、暗香路西侧） | 12.4 | 划拨 | 江西师大附中赣江院分校高中部建设 | 第四季度 |
| 小计 |  | 368.5 |  |  |  |
| （五）交通运输用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 储潭镇象山路市政道路 | 5.1 | 划拨 | 象山路市政工程二标段 | 第一季度 |
| 2 | 花样年华北侧市政道路 | 18.8 | 划拨 | 畅联工程项目（长富路） | 第二季度 |
| 3 | 赣县区第三人民医院北侧、东侧市政道路 | 13.7 | 划拨 | 畅联工程项目（医院周边道路） | 第二季度 |
| 4 | 师大附中东侧市政道路 | 24.2 | 划拨 | 畅联工程项目（储山路北延） | 第三季度 |
| 5 | 茅店镇上坝村市政道路 | 22.9 | 划拨 | 华能电厂大件运输通道 | 第三季度 |
| 6 | 梅林镇红金村、茅店镇茅店村市政道路 | 63.1 | 划拨 | 畅联工程项目 （赣新大道东段改扩建） | 第四季度 |
| 7 | 五云镇五云村 | 248.4 | 划拨 | 畅联工程项目（G105五云至石岩前段） | 第四季度 |
| 8 | 五云镇五云村 | 2.0 | 划拨 | 五云港项目 | 第四季度 |
| 9 | 江口镇江口村 | 46.2 | 划拨 | 江口镇红港大道 | 第四季度 |
| 小计 |  | 444.4 |  |  |  |
| （六）公用设施用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 茅店镇上坝村、梅林镇章贡村 | 12.1 | 划拨 | 黄龙浦河改造项目、中心城区城市供水一体化项目 | 第三季度 |
| 2 | 王母渡镇横溪村 | 1.6 | 划拨 | 王母渡液化气站 | 第三季度 |
| 3 | 石芫乡沙洲村 | 0.6 | 划拨 | 石芫乡液化气站 | 第三季度 |
| 4 | 梅林镇红金村 | 26.8 | 划拨 | 赣县区液化气供应站改扩建充装储配站 | 第四季度 |
| 5 | 王母渡圩镇 | 5.7 | 划拨 | 王母渡污水处理站改扩建工程 | 第四季度 |
| 6 | 石芫乡石芫村 | 4.8 | 划拨 | 石芫35千伏输变电工程 | 第四季度 |
| 小计 |  | 51.6 |  |  |  |
| （七）其他用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 梅林组团ML02-10地块 （城南大道北侧、兴农路西侧） | 18.1 | 划拨 | 赣县区人民医院口袋体育公园 | 第三季度 |
| 2 | 义源片区ML16-03-02 地块（义源大道北侧） | 200.4 | 划拨 | 义源片区基础配套设施建设 | 第四季度 |
| 小计 |  | 218.5 |  |  |  |
| 五、南康区 |  |  |  |  |  |
| （一）工业（仓储）用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 赣州国际陆港单元LG2-B14-01地块 | 20.0 | 出让 | / | 第一季度 |
| 2 | 龙华镇中心镇区107A-A09-02地块 | 30.0 | 出让 | / | 第一季度 |
| 3 | 太窝单元TW-C06-02～04-1地块 | 72.3 | 出让 | / | 第一季度 |
| 4 | 太窝单元TW-C03-02-1地块 | 50.0 | 出让 | / | 第一季度 |
| 5 | 太窝单元TW-A13-02～03-2地块 | 20.0 | 出让 | / | 第一季度 |
| 6 | 太窝单元TW-C04-05-1地块 | 20.6 | 出让 | / | 第一季度 |
| 7 | 唐江组团TJ3-01-E01-04地块 | 38.5 | 出让 | / | 第一季度 |
| 8 | 唐江组团TJ3-02-D01-1地块 | 118.0 | 出让 | / | 第一季度 |
| 9 | 赣州国际陆港单元LG2-A25-02地块 | 20.7 | 出让 | / | 第一季度 |
| 10 | 唐江组团TJ3-02-E01地块 | 53.3 | 出让 | / | 第二季度 |
| 11 | 唐江组团TJ3-01-L地块 | 90.0 | 出让 | / | 第二季度 |
| 12 | 龙岭单元LL-J04-02-1地块 | 5.0 | 出让 | / | 第二季度 |
| 13 | 太窝单元TW-B07-05地块 | 200.0 | 出让 | / | 第二季度 |
| 14 | 镜坝单元JB-A01、A18、A24地块 | 135.0 | 出让 | / | 第二季度 |
| 15 | 赤土乡家具集聚区 | 70.0 | 出让 | / | 第二季度 |
| 16 | 龙华镇中心镇区107A-A02-03地块 | 30.5 | 出让 | / | 第二季度 |
| 17 | 龙华镇中心镇区107A-A09-02地块 | 40.0 | 出让 | / | 第二季度 |
| 18 | 唐江组团TJ3-03-C01-1地块 | 50.0 | 出让 | / | 第三季度 |
| 19 | 唐江组团TJ3-03-C01-2地块 | 50.0 | 出让 | / | 第三季度 |
| 20 | 太窝单元TW-A10-02地块 | 60.0 | 出让 | / | 第三季度 |
| 21 | 太窝单元TW-A08-02地块 | 200.0 | 出让 | / | 第三季度 |
| 22 | 旭山单元XS-L04-1地块 | 50.0 | 出让 | / | 第三季度 |
| 23 | 旭山单元XS-L04-2地块 | 30.0 | 出让 | / | 第三季度 |
| 24 | 横寨乡集镇202A-C13地块 | 13.4 | 出让 | / | 第三季度 |
| 25 | 横寨乡集镇202A-D03-01地块 | 26.2 | 出让 | / | 第三季度 |
| 26 | 赣州国际陆港单元LG2-C01地块 | 90.0 | 出让 | / | 第三季度 |
| 27 | 龙岭单元LL-F17地块 | 70.0 | 出让 | / | 第三季度 |
| 28 | 赣州国际陆港单元LG2-A26-01地块 | 37.0 | 出让 | / | 第四季度 |
| 29 | 龙回镇茶叶坳产业单元104A-A15-01地块 | 17.0 | 出让 | / | 第四季度 |
| 30 | 龙回镇中心镇区104C-G05地块 | 16.0 | 出让 | / | 第四季度 |
| 31 | 龙回镇茶叶坳产业单元104A-A06-02地块 | 19.3 | 出让 | / | 第四季度 |
| 32 | 龙回镇中心镇区104B-B16地块 | 22.9 | 出让 | / | 第四季度 |
| 33 | 横寨乡集镇202A-C06地块 | 8.6 | 出让 | / | 第四季度 |
| 34 | 横寨乡集镇202A-C08地块 | 25.2 | 出让 | / | 第四季度 |
| 35 | 唐江组团TJ3--03-G01地块 | 120.0 | 出让 | / | 第四季度 |
| 小计 |  | 1919.3 |  |  |  |
| （二）商业服务业用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镜坝单元JB-E01-03地块 | 12.2 | 出让 | / | 第一季度 |
| 2 | 坪塘单元PT-B08-05地块 | 65.8 | 出让 | / | 第一季度 |
| 3 | 旭山单元XS-K11-02地块 | 97.8 | 出让 | / | 第三季度 |
| 小计 |  | 175.7 |  |  |  |
| （三）居住用地 |  |  |  |  |  |
| 1．商品住宅用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镜坝单元JB-E10-02地块 | 95.5 | 出让 | / | 第二季度 |
| 2 | 东山-南水组团NS1-04-A03地块 | 36.6 | 出让 | / | 第四季度 |
| 3 | 旭山单元XS-B16-02地块 | 15.9 | 出让 | / | 第四季度 |
| 4 | 旭山单元XS-B11-01地块 | 39.1 | 出让 | / | 第四季度 |
| 小计 |  | 187.1 |  |  |  |
| 2．返迁安置房、保障性住房用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙岭单元LL-G07-01地块 | 16.0 | 划拨 | 龙岭镇下坝村棚户区改造安置房项目一期 | 第一季度 |
| 2 | 东山-南水组团DS1-06-B03、DS1-06-C03地块 | 64.8 | 划拨 | 朱边花苑一、二区 | 第二季度 |
| 3 | 旭山单元XS-G01-09地块 | 38.0 | 划拨 | 岭背花苑安置房 | 第四季度 |
| 小计 |  | 118.8 |  |  |  |
| （四）公共管理与公共服务用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镜坝单元JB-D11-02地块 | 60.0 | 划拨 | 家具产业学院 | 第一季度 |
| 2 | 东山-南水组团DS1-01-G02-02地块 | 6.8 | 划拨 | 第七幼儿园二期 | 第一季度 |
| 3 | 东山-南水组团DS1-06-A08-1地块 | 7.8 | 划拨 | 南康区人民医院门诊综合大楼 | 第一季度 |
| 4 | 旭山单元XS-F03-09-01地块 | 2.5 | 划拨 | 南康区中医院中医药特色治疗服务中心大楼 | 第三季度 |
| 5 | 镜坝单元JB-C06-02地块 | 20.7 | 划拨 | 南康区珑玺湾西侧拟建学校（含寄宿制初中、小学、幼儿园） | 第四季度 |
| 6 | 东山-南水组团DS1-02-B03-1地块 | 10.0 | 划拨 | 南康区工人文化宫 | 第四季度 |
| 小计 |  | 107.8 |  |  |  |
| （五）交通运输用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工业园区基础路网 | 50.0 | 划拨 | 工业园区基础路网 | 第二季度 |
| 2 | 老旧园区改造基础路网 | 100.0 | 划拨 | 老旧园区改造基础路网 | 第二季度 |
| 3 | 深赣合作产业园基础路网 | 50.0 | 划拨 | 深赣合作产业园基础路网 | 第三季度 |
| 4 | 南水街办 | 50.0 | 划拨 | 南水片区基础路网 | 第三季度 |
| 5 | 和谐大道（秀峰大道至兴业大道段） | 94.0 | 划拨 | 和谐大道 | 第四季度 |
| 6 | 朱坊大道（庄稼大道至康唐路） | 90.0 | 划拨 | 朱坊大道（庄稼大道至康唐路） | 第四季度 |
| 7 | 东山街办 | 50.0 | 划拨 | 东山片区基础路网 | 第四季度 |
| 8 | 蓉江街办 | 30.0 | 划拨 | 蓉江片区基础路网 | 第四季度 |
| 小计 |  | 514.0 |  |  |  |
| （六）公用设施用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙回茶叶坳村 | 5.0 | 划拨 | 龙回茶叶坳污水处理厂 | 第一季度 |
| 2 | 镜坝镇联民村 | 2.0 | 划拨 | 镜坝工业园污水处理厂（二期） | 第二季度 |
| 3 | 龙华镇双江村 | 80.0 | 划拨 | 龙华水厂三期 | 第四季度 |
| 小计 |  | 87.0 |  |  |  |
| （七）其他用地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 东山街道窑边村 | 27.0 | 划拨 | 金融中心安置点旁绿地 | 第二季度 |
| 2 | 龙岭镇秀峰村 | 30.0 | 划拨 | 龙岭家具产业园口袋公园绿化工程 | 第三季度 |
| 3 | 乡镇建设用地 | 100.0 | 出让 | / | 第一、二、三、四季度 |
| 小计 |  | 157.0 |  |  |  |

赣州市人民政府办公室秘书科 2026年2月27日印发